杭州湾大桥北接线（二期）工程机电施工监理招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目杭州湾大桥北接线（二期）工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改设计〔2013〕224号文批准建设，施工图设计由浙江省交通运输厅浙交许〔2018〕85号文批复。建设资金来源：地方自筹。嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司为本项目的发包人（下称招标人）。项目已具备招标条件，现对杭州湾大桥北接线（二期）工程机电施工监理（以下简称“本项目”）进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件详见中国采购与招标网（Http://www.chinabidding.com.cn）、浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台(Http://new.zmctc.com)、浙江交通网（Http://www.zjt.gov.cn）、浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn/zjwz/）、嘉兴市交通投资集团有限责任公司（http://www.jxjtjt.cn/）。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：浙江嘉兴。

2.2 项目规模及技术标准：杭州湾大桥北接线（二期）工程起自步云枢纽西北的孙家浜，起点桩号K0+000，路线往西北跨伍子塘，至吴家墙门跨兴善路后，设罗星互通与世纪大道相交。相继跨越嘉善塘、沪杭铁路后，路线紧贴三店塘大桥一次跨越杭申线三级航道，至茶壶漾设洪溪枢纽与申嘉湖高速公路相交。路线于洪峰热电厂东侧上跨湖嘉申线三级航道后，往北至钟馗浜东侧设下甸庙互通与平黎公路相交，至贺家埭东侧设分离立交下穿陶芦线后转向西北，至王浜西侧设置停车区、收费站，终于江浙省界汾湖上的摇篮圩岛与常嘉高速相接，终点桩号K27+536.805，路线全长约27.54公里（含断链：5.788m）。

本项目全线设置特大桥11725.91米/5座、大桥2098米/6.5座、中小桥408.84米/6座；设置互通式立交3处，互通收费站3处；设置停车区1处。路基挖方195.27千m3，路基填方1987.7千m3，圬工砌体42212.2m3。

本工程设计采用交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路线设计规范》（JTG D20—2006）规定的高速公路标准，设计速度为120km/h，双向六车道，路基宽度34.5m。

2.3施工标段划分

杭州湾大桥北接线（二期）工程机电施工招标计划分1个标段，为第JD01标段：

第JD01标段：杭州湾大桥北接线（二期）工程机电施工，起讫范围K0+000～K27+536.805，路线全长约27.54公里（含断链：5.788m）范围内监控系统、收费系统、通信系统、供配电设施等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任。

计划工期：施工期10个月（包括施工图补充设计的配合工作），试运行期6个月，缺陷责任期12个月，保修期24 个月。

2.4 监理招标范围：

第JDJL监理标段：杭州湾大桥北接线（二期）工程机电施工监理，起讫范围K0+000～K27+536.805，路线全长约27.54公里（含断链：5.788m）范围内监控系统、收费系统、通信系统、供配电设施等的施工监理。

2.5 监理标段划分及其监理服务期：

杭州湾大桥北接线（二期）工程机电施工监理招标计划设1个标段，为第JDJL监理标段。

第JDJL监理标段监理服务期：30个月，施工阶段监理18个月（含施工准备期2个月，施工及交工验收期10个月 ，试运行期6个月)，缺陷责任期阶段监理12个月。

- 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，交通运输部核发的公路机电工程专项监理资质，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面具有相应监理经验和能力。

☑3.2 本次招标不接受联合体投标。

□3.2 本次招标接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

- 4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件（含招标图纸）和补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。

4.2 招标文件（含招标图纸）网上下载发放时间：  2018  年 3 月 29 日至  2018  年 4 月4  日。

4.3 潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://new.zmctc.com）”，并交纳当月的交易席位费及在线支付招标文件工本费后，在本公告下方下载招标文件和补遗书（补充、澄清、修改文件）。投标人购买、下载相应标段的招标文件，并对相应标段单独递交投标文件。

4.4 未取得浙江省公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得浙江省公共资源交易中心CA数字证书，具体登记办法请登录“电子交易平台”→“交易主体注册”栏目进行操作。

4.5潜在投标人对招标文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为   2018    年  4 月 7  日16 时 30 分（北京时间，下同） 。招标人将于  2018   年 4 月 8 日在网上发布补遗书（补充、澄清、修改文件）。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 5. 投标文件的递交

☑5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：________________，集中地点_________________；

投标预备会时间：________________，地点___________________。

5.2 投标文件递交截止时间：___2018___年  4  月 24  日  10  时_00_分。

5.3投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://new.zmctc.com）。

□本次招标不需提供纸质投标文件。

☑纸质投标文件及采用现场递交方式，递交地址：递交地址：杭州市曙光路140号黄龙体育中心广场东环（浙江省公共资源交易中心)。

5.4 超过投标截止时间上传的投标文件，电子交易平台将不予受理。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网（Http://www.chinabidding.com.cn）、浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台(Http://new.zmctc.com)、浙江交通网（Http://www.zjt.gov.cn）、浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn/zjwz/）、嘉兴市交通投资集团有限责任公司（http://www.jxjtjt.cn/）上发布。

- 7. 联系方式

招 标 人: 嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司

地   址：嘉兴市新气象路618号国际会展中心商务楼3楼
邮   编：314050
电   话：0573-82033769
传   真：0573-82873217
邮      箱：470400640@qq.com

联 系 人：许先生

招标代理：浙江远大公路水运工程咨询事务所
地    址：杭州市下城区昌化路18号305室
网    址： Http://www.ydsws.com
邮    编：310000
电    话：0571-87825213
传    真：0571-87831861

邮        箱：631964076@qq.com
联  系  人：周前
                                     
                                           招标人：嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司
                               2018年3月 29 日